АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» декабря 2013                          с. Лучки                                          № 112

О принятии муниципальной Программы «Ремонт объектов коммунального хозяйства» на территории Лучкинского сельского поселения на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Лучкинского сельского поселения и в целях обеспечения жителей поселения питьевой водой, администрация  Лучкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять прилагаемую муниципальную программу «Ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Лучкинского сельского поселения на 2014 год».

2. Данное постановление довести до сведения путем обнародования.

Глава Лучкинского сельского поселения-

глава администрации Лучкинского

сельского поселения                                                                    Н.Е.Стефанович

Утверждена

Постановлением администрации

Лучкинского сельского поселения

От 31.12.2013 года № 112

Программа «Ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Лучкинского сельского поселения на 2014 год»

Паспорт

программы «Ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Лучкинского сельского поселения на 2014 год»

| Наименование программы | «Ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Лучкинского сельского поселения на 2014 год» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; |
| Заказчик программы | Администрация Лучкинского сельского поселения Лучкинского муниципального района Приморского края |
| Разработчик программы | Администрация Лучкинского сельского поселения Лучкинского муниципального района Приморского края |
| Цель и задачи программы | Цель: сохранить существующую водопроводную сеть, колодцы, для обеспечения жителей питьевой водой. Задачи: Повышение эффективности и безопасности функционирования систем и сооружений, обеспечивающих жизненно важные интересы поселения; Создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, водопроводных сетей и колодцев общего пользования, находящихся на территории Лучкинского сельского поселения; для обеспечения жителей питьевой водой на территории Лучкинского сельского поселения; Обеспечение сохранности сетей коммунального хозяйства и сооружений общего пользования с целью поддержания их в удовлетворительном состоянии. |
| Срок реализации программы | 2014 год |
| Основные мероприятия программы | Программа включает комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий по содержанию и ремонту водопроводных сетей и сооружений общего пользования. |
| Исполнители программы | Организации, определяемые государственным заказчиком программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Объём и источники финансирования средства: | Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета и средства местного бюджета в том числе: |
|  | Всего | Районный бюджет | Местный бюджет |
| Водопроводные сети с.Березовка | 200 000 | 180 000 | 20 000 |
| Водопроводные сети с.Лучки | 155 560 | 140 000 | 15 560 |
| С.Лучки 3 колодца замена сруба, углубление, очистка колодцев | 88 890 | 80 000 | 8 890 |
| Итого: | 444 450 | 400 000 | 44450 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Исполнение программы позволит обеспечить содержание коммунальных сетей и сооружений в удовлетворительном состоянии, для обеспечения жителей поселения питьевой водой |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик – администрация Лучкинского сельского поселения |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Большинство коммунальных сетей Лучкинского сельского поселения были введены в эксплуатацию в 60-х – 80-х годах, а колодцы строились в начале 20 века, что отрицательно сказывается на их состоянии. Ремонтные работы проводились частично,  60% составляет износ сетей. Колодцы построены в прошлом веке, в последние 20 лет ремонты срубов не проводились, в связи с этим деревянные конструкции пришли в негодность. Из-за отсутствия средств для ремонта на водопроводных сетях Лучкинского сельского поселения часто происходят аварийные ситуации, что негативно сказывается на обеспечении жителей питьевой водой. Имеются участки со 100% износом сетей.

# 2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и местного бюджетов.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы «Ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Лучкинского сельского поселения на 2014 год»

| Наименование объекта | Объем | Размер финансирования, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | За счет средств районного бюджета | За счет средств местного бюджета |
|  |  | Всего | Районный бюджет | Местный бюджет |
| Водопроводные сети с.Березовка ремонт водовода: замена водопровода пластиковыми трубами 500 м, ревизия 8 распределительных колодцев с работой экскаватора, продувка сетей водопровода 1000 м, оснащение согревающим кабелем подающей трубы 20 м с подключением к системе электроснабжения. | 500 м | 200 000 | 180 000 | 20 000 |
| Водопроводные сети с.Лучки Ремонт водовода: замена водопровода пластиковой трубой 200 м, устранение 4 порывов, ревизия и углубление 4 колонок с работой экскаватора. | 200 м | 155 560 | 140 000 | 15 560 |
| С.Лучки 3 колодца замена сруба, углубление, очистка колодцев | 3 колодца | 88 890 | 80 000 | 8 890 |
| Итого: |  | 444 450 | 400 000 | 44450 |

# 3. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность программы определяется удовлетворительным обеспечением населения питьевой водой. В результате реализации Программы планируется произвести ремонт водопроводных сетей и колодцев Лучкинского сельского поселения протяжённостью  700 м,  на отремонтированных участках будут снижены аварийные ситуации, срубы колодцев восстановлены, произведена их очистка.