АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 ноября 2011 г.                            с.Лучки                                               № 59

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации Лучкинского сельского поселения от 01.11.2011 № 50 «Об утверждении плана мероприятий администрации Лучкинского сельского поселения по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»

В целях реализации пунктов 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и пункта 2 протокола заседания подгруппы по реализации проекта межведомственного взаимодействия от 24 ноября 2011 года № 1

1. Внести изменения и дополнения в План мероприятий администрации Лучкинского сельского поселения по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, изложив его в новой редакции (прилагается)

2. Назначить старшего специалиста Шапарь Ирину Васильевну            ответственным за результаты разработки технологических карт межведомственного взаимодействия в администрации Лучкинского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением  распоряжения оставляю за собой.

.

Глава Лучкинского сельского  поселения-

глава администрации Лучкинского

сельского  поселения                                                                Н.Е.Стефанович

|  | Утвержден распоряжением администрации Лучкинского сельского поселения от 01.11.2011 №50 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2011 № 59) |
| --- | --- |

# ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

# администрации Лучкинского сельского поселения по переходу на межведомственное и межуровневое

# взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Организация работ по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение должностного лица, ответственного за организацию работы по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. | До 10.11.2011 | Распоряжение администрации Лучкинского сельского поселения | Глава администрации Лучкинского сельского поселения |
| 2. | Определение специалиста, ответственного за организацию работы по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. | До 10.11.2011 | Распоряжение администрации Лучкинского сельского поселения | Глава администрации Лучкинского сельского поселения |
| 3. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. | До 10.11.2011 | Распоряжение администрации Лучкинского сельского поселения | Глава администрации Лучкинского сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Формирование перечня муниципальных услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие. | До 30.11.2011 | Распоряжение администрации Лучкинского сельского поселения | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 2.Проектирование межведомственного взаимодействия |
| 5. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия( по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | До 21.12.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг. | До 21.12.2011 | Перечень и состав сведений (документов) | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия. | До 21.12.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 6. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия с участниками межведомственного взаимодействия. | До 21.12.2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 3.Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации межведомственного взаимодействия |
| 7. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. | До 01.01.2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 8. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в т.ч.: | 01.01.2012 | Нормативные правовые акты | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 8.1. | Внесение изменений в нормативный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов. | До 01.01.2012 | Проект нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 8.2. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. | До 01.01.2012 | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 8.3. | Внесение изменений в решения представительных органов местного самоуправления Приморского края, нормативные правовые акты администрации поселения, направленные на снятие ограничений, на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия. | До 01.01.2012 | Нормативные правовые акты | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 8.4. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления структурными подразделениями администрации (организациями), предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) (в соответствие с новой редакцией ст.7 №210-ФЗ). | До 01.01.2012 | Постановление администрации | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 4.Информационное сопровождение предоставления при межведомственном взаимодействии |
| 9. | Организация получения сотрудниками администрации, задействованными в предоставлении муниципальных услуг, электронно-цифровой подписи. | До 01.05.2012 | Получение электронно-цифровой подписи | Глава администрации поселения |
| 5.Мониторинг выполнения плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. | По запросу | Отчет о выполнении плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Специалист администрации Лучкинского сельского поселения |
| 6.Методическое обеспечение |
| 11. | Обеспечение участия ответственных специалистов администрации муниципального образования в обучающих семинарах, проводимых Администрацией Приморского края. | По плану проведения обучающих семинаров Администрацией Приморского края, администрацией Хорольского муниципального района | Отчет об участии в обучающих семинарах | Глава администрации поселения |